测试计划

被测系统：若依 RuoYi-Vue 后台管理系统（前后端分离版）

一、测试目标

验证若依 RuoYi-Vue 后台管理系统的登录认证、用户管理、角色管理与数据权限三大核心模块：功能正确、数据准确、权限边界清晰、异常可容错，达到可发布的质量标准。

二、测试范围

包含：

- 登录认证模块（验证码、账号密码、Token 会话、登录日志、防暴力破解）

- 用户管理模块（CRUD、逻辑删除、手机号/邮箱校验、角色授权、导入导出、越权）

- 角色管理与数据权限模块（RBAC 模型、5 种数据范围、菜单/用户授权、越权、级联清理）

- 端到端场景（用户生命周期、数据权限越权、权限变更实时性、异常恢复）

不包含：

- 性能压测（本轮不做，后续单独排期）

- 安全渗透测试（第三方/安全团队负责）

- 其余后台模块（菜单/部门/岗位/字典/参数/日志/定时任务等，非本次重点）

三、测试类型与策略

| 测试类型 | 策略 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 黑盒测试，等价类 + 边界值 + 场景法 | 手工 |
| 接口测试 | 正常 + 异常参数覆盖，完整链路：验证码 → 登录 → 获取 Token → 访问受保护接口 | Postman |
| 数据库验证 | 每次操作后 SQL 核对：数据落库、逻辑删除、级联清理、关联表残留 | Navicat / MySQL |
| 权限与越权测试 | 5 种数据范围 + 横向/纵向越权 | 手工 + 接口 |
| 回归测试 | 缺陷修复后重跑相关用例，确认无新引入问题 | 手工 |

四、测试环境

| 环境项 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 后端 | Spring Boot 2.5.15（端口 8080） |
| 前端 | Vue2 + Element UI（端口 80） |
| 数据库 | MySQL 8.0（库名 ry_vue） |
| 缓存 | Redis 5.x（端口 6379） |
| 浏览器 | Chrome、Edge |
| 测试账号 | admin / admin123（超级管理员） |

五、测试排期

| 阶段 | 时间 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第 1 天 | 需求分析记录 |
| 用例设计 | 第 2–5 天 | 测试用例（共 186 条） |
| 用例评审 | 第 5 天 | 用例评审记录 |
| 测试执行 | 第 6–9 天 | 用例执行记录、Bug 单（4 个） |
| 回归测试 | 第 10 天 | 回归结果 |
| 测试报告 | 第 11 天 | 测试报告 |

说明：登录 46 条 + 用户管理 85 条 + 角色与数据权限 50 条 + 端到端 5 条，合计 186 条。

六、人员分工

| 人员 | 职责 |
| --- | --- |
| 测试负责人 | 测试计划、质量决策、测试报告 |
| 测试工程师（本人） | 需求分析、用例设计与评审、测试执行、Bug 跟踪、回归测试 |

七、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 环境依赖 Redis，未启动会导致验证码/登录异常 | 后端接口 500，无法登录 | 执行前核对 Redis 状态，准备启动脚本 |
| 部分功能权限受限，需 admin 账号 | 普通账号无法覆盖全部菜单 | 提前准备 admin 超级管理员账号 |
| 需求文档对密码长度、手机号校验等边界描述不清 | 用例预期结果无法确定 | 以源码校验注解为准，记录疑问待产品确认 |
| 数据权限 5 种范围配置复杂，易漏测 | 越权缺陷漏报 | 按 RBAC 模型逐角色逐范围覆盖，SQL 核对数据范围 |